**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 10월 30일 | 학과 | 컴퓨터학부 | 작성자 | 권동영 |
| 참석자 | 권동영, 김민석, 문동진, 김나형, | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 역할 분담 2. 일정 계획 3. 다음주까지 진행할 내용 확인 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| ● 역할 분담  동영 : 대구광역시 공공데이터 API를 활용한 정보 가공  민석, 동진 : Application 화면 설계 및 구현  나형 : 카카오 지도 API를 활용하여 식당 위치 출력  ● 일정 계획  11월 첫째 주 : 전체적인 UI 설계 및 API 학습  11월 둘째 주 : Frontend 작성 시작 및 중간 발표 준비(발표자 : 권동영)  11월 셋째 주 : Frontend와 OpenAPI 연결  11월 넷째 주 : Application Quality Improvement  12월 첫째 주 : Application Testing and Debugging  12월 둘째 주 : 최종 발표 및 프로젝트 종료(발표자 : 김민석, 김나형)  ● 다음주까지 진행할 내용  민석, 동진 : 11월 3일까지 UI rough sketch 실시 => 11월 6일 Feedback  동영, 나형 : 각자 분담한 OpenAPI 학습 및 데모 구현 => 11월 6일 시연 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| UI rough sketch | 2021. 11. 03. 까지, 11.06 Feedback |
| OpenAPI 학습 | 2021. 11. 06. 까지 |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | Google Meet를 통해서 비대면으로 회의 진행 |