**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 11월 06일 | 학과 | 컴퓨터학부 | 작성자 | 권동영 |
| 참석자 | 권동영, 김민석, 문동진, 김나형, | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 어플리케이션 디자인 확정 2. 음식 분류를 위한 기준 확립 3. 다음주까지 진행할 내용 확인 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| ● 어플리케이션 디자인 확정    민석, 동진의 초안을 바탕으로 어플리케이션 디자인 확정  => 제시된 러프 디자인을 바탕으로 최종 디자인 작성 예정  ● 음식 분류를 위한 기준 확립  - 기본적으로 8개의 대분류로 구성  : 한식, 분식, 디저트, 일식, 양식, 패스트푸드, 중식, 세계요리  - 소분류 안에 기준이 될 수 있는 음식 분류들을 작성  https://docs.google.com/document/d/1j\_UYgkt3I2MK0Klb1We7GywVpZMsC2ej77vWkXSUQt4/edit  ● 다음주까지 진행할 내용 확인  동영 : 작성한 음식 분류를 바탕으로 공공데이터에서 특정 데이터만 추출하는 Flow 작성  민석, 동진 : 최종 디자인을 바탕으로 어플리케이션 화면 작성  나형 : 다음주 월요일(11월 8일) 까지 최종 디자인 작성 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 공공데이터에 대한 추출 Flow 작성 | 2021. 11. 13. 까지 |
| 어플리케이션 화면 작성 | 2021. 11. 13. 까지 |
| 어플리케이션 최종 디자인 작성 | 2021. 11. 08. 까지 |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | Google Meet를 통해서 비대면으로 회의 진행 |