**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 11월 13일 | 학과 | 컴퓨터학부 | 작성자 | 권동영 |
| 참석자 | 권동영, 김민석, 문동진, 김나형, | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 이번주 진행 사항 확인 2. 프로젝트 관련 의견 수렴 및 토의 3. 다음주 진행 사항 확인 4. 진행사항 통합 일정 조율 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| ● 이번주 진행 상황  동영 : 특정 구/군의 맛집 리스트에서 특정 주제에 대한 맛집 추출 코드 작성  민석: 어플리케이션 초기 화면 및 초기 설정, 검색 실패 Scene 구현  동진: 어플리케이션 월드컵, 월드컵 결과 Scene 구현  나형 : 지도 API를 통해 맛집 위치를 위한 Ping 찍기 구현  ● 프로젝트 관련 의견 수렴 및 토의   * 동진의 월드컵 결과 화면 최종 구현 완료 시 동영에게 해당 부분에 대한 Code를 전송 => API 통신 부분과 연동하기 위함 * 맛집 출력 결과에서 ‘돌아가기’ 버튼을 누르면 초기 화면으로 돌아감 => 추후 추가기능 추가 가능성을 대비하기 위함 * 다음주 발표 내용은 이대로 진행 => 진행상황에서 Scene과 .xml code를 split으로 보여줌   ● 다음주 진행 예정 사항  동영 : 월드컵 결과 화면과 공공API 통신 부분 연결  민석: 이미지 수정, 구현된 Scene에 대해 kotlin 코드 작성하여 연결  동진: 구현된 Scene에 대해 kotlin 코드 작성하여 연결  나형 : GPS 등으로 현재 위치 불러오고, 결과 List에 대해서 동적으로 load하고 handle하기 위한 Adapter 구현  ● 프로젝트 진행사항 통합 일정 : 11월 23일로 결정 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 작성한 .xml 및 .kt file 등 통합 | 2021. 11. 23. 17시 30분 이후 |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | Google Meet를 통해서 비대면으로 회의 진행 |