**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 11월 20일 | 학과 | 컴퓨터학부 | 작성자 | 권동영 |
| 참석자 | 권동영, 김민석, 문동진, 김나형, | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 이번주 진행 사항 확인 2. 프로젝트 관련 의견 수렴 및 토의 3. 다음주 진행 사항 확인 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| ● 이번주 진행 상황  동영 : 중간발표 준비  민석: 어플리케이션 화면 디자인 수정 및 App 아이콘 추가  동진: 월드컵 부분 구현 중(화면 전환 등)  나형 : 현재 위치 GPS로 받아오기, RecycleView 등  ● 프로젝트 관련 의견 수렴 및 토의   * 주소 -> 좌표 변환 : 사이트 참조하여 구현 시도(비고) * 월드컵 부분 화면 전환 : 팀원 간 협력으로 해결 * 작업 중 막히는 부분 있으면 언제든지 카톡으로 질의   ● 다음주 진행 예정 사항  동영 : 월드컵 결과 -> 검색 결과 전환 시 데이터 통신 로직 구현  민석, 동진 : 월드컵 부분 나머지 구현  동진: 구현된 Scene에 대해 kotlin 코드 작성하여 연결  나형 : 주소를 좌표로 변환하는 로직 구현 | https://spatiumwdev.tistory.com/30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 작성한 .xml 및 .kt file 등 통합 | 2021. 11. 23. 18시 30분 |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | Google Meet, 카카오톡을 통해서 비대면으로 회의 진행 |