**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 12월 04일 | 학과 | 컴퓨터학부 | 작성자 | 권동영 |
| 참석자 | 권동영, 김민석, 문동진, 김나형, | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 마무리 통합 작업 진행 2. 최종 발표자료 구성 확인 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| ● 마무리 통합작업   * 메모리 누수 문제 존재, StartActivity() 이후에 finish() 넣어서 해결 * 화면 비율에 맞추어 xml 파일 수정 필요 * 통신 문제 발생했으나 AVD 교체로 해결 * 결과 거리는 가장 짧은 순서로 Sorting해서 보내는 방향으로 * 현재 위치 기준 근처 맛집을 보내주는 기능 추가 => 기존 리소스 활용해서 구현   최종적인 개발 마무리는 7일 또는 8일 목표로  ● 최종 발표 자료   * PPT : 화면 모습, 버튼 클릭 시 어느 화면으로 진행된다는 식으로 * 기술문서 : UI의 경우에는 xml 코드에서 사진을 어떻게 띄워주는지, 통신이나 맵 등을 보여주기 위해 어떤 식으로 동작하는지 등을 서술 * 시연 동영상 촬영 필요(나형 담당으로 예정)   최종 발표 자료도 수요일 전까지 완성 | - 메모리 누수 문제는 일부 기종에서는 여전히 유효(노트5 등에서는 물리적인 문제로 인해 해결이 불가능. 리소스 변경 만이 유일한 해결책이나, 구기종임을 감안하여 이 부분은 무시) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 프로젝트 마무리 | 2021. 12. 08 수요일 까지 |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | Google Meet, 카카오톡을 통해서 비대면으로 회의 진행 |